# SKILLSWAP – LIVRABLE DE CONCEPTION (JOUR 2)

Spécifications fonctionnelles & techniques – Pilotage – Budget – Compléments équipe développeur

Équipe : majoritairement développeurs (front, back, intégration)
Date : Jour 2 du workshop
Version finale unifiée – 1.0
Destinataire : Direction de l’établissement (commanditaire) & jury

## TABLE DES MATIÈRES

- Spécifications fonctionnelles
1.1 Périmètre fonctionnel
1.2 Parcours utilisateurs principaux
1.3 Exigences non-fonctionnelles

- Spécifications techniques
2.1 Architecture cible (API-first / headless)
2.2 Choix technologiques et justifications détaillées
2.3 Justification synthétique vis-à-vis de l’évolutivité mobile
2.4 Base de données – modèle conceptuel

- Organisation du projet (pilotage)
3.1 Rôles et RACI
3.2 Tableau de charge prévisionnel
3.3 Rétroplanning (3 sprints)

- Budget estimatif (version approfondie groupe développeur)
4.1 Coûts humains
4.2 Coûts matériels et outils
4.3 Budget total

- Compléments obligatoires pour groupe développeur
5.1 Plan de staffing technique détaillé
5.2 Fiche d’analyse des besoins en compétences
5.3 Templates pour réunions internes et CR d’équipe
5.4 Note sur la gestion des flux de travail métier/technique
5.5 Décision sur la production technique (HTML/CSS + Symfony)

- Annexes pour le rendez-vous client du J2

- Prochaines étapes

## 1. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

### 1.1 Périmètre fonctionnel

SkillSwap est une plateforme web qui connecte les étudiants d’un même établissement pour échanger des compétences. Les fonctionnalités prévues sont :

- Profil étudiant : liste de compétences, niveaux déclarés (débutant, intermédiaire, avancé), disponibilités (créneaux horaires)

- Système de matching : trouver un étudiant pour apprendre ou enseigner une compétence (moteur de recherche + filtres)

- Gestion des sessions : planification d’ateliers, de cours rapides, de clubs thématiques (création, modification, annulation)

- Gamification : badges, points, défis entre utilisateurs, niveaux de progression

- Feed social : partage de réalisations, recommandations, feedbacks entre pairs

### 1.2 Parcours utilisateurs principaux

| Parcours | Actions clés |
| --- | --- |
| Inscription / Connexion | Email étudiant (domaine établissement), vérification, création profil minimal |
| Complétion du profil | Ajout de compétences (avec niveaux), disponibilités, bio, photo |
| Recherche de compétence | Moteur de recherche + filtres (compétence, niveau, proximité horaire) |
| Prise de contact | Messagerie interne, proposition de créneau de session |
| Gestion de session | Création d’événement (date, lieu/campus, type), modification, annulation |
| Feed social | Publication text/photo, likes, commentaires, partage de badges obtenus |
| Gamification | Affichage des points, palier de niveau, défis quotidiens/semaine |

### 1.3 Exigences non-fonctionnelles

- Responsive design (desktop, tablette, mobile)

- Accessibilité : conformité RGAA niveau AA

- Performance : chargement des pages < 2 secondes

- Sécurité : authentification sécurisée, protection XSS/CSRF, chiffrement des données personnelles (RGPD)

- Scalabilité : support de 5 000 étudiants simultanés

- Évolutivité : l’architecture doit permettre une future application mobile sans refonte majeure

## 2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### 2.1 Architecture cible (API-first / headless)

text

[Client Web (React)]  <–– API REST (JSON) ––>  [Backend Symfony]  <––>  [PostgreSQL]

[App mobile future]   <–––––––––––––––––––/

Principe : Toute la logique métier est centralisée dans l’API. Le site web et l’application mobile sont des clients distincts de cette même API.

### 2.2 Choix technologiques et justifications détaillées

| Couche | Technologie | Justification (spécifique à l’évolutivité mobile et à l’équipe développeur) |
| --- | --- | --- |
| Front-end web | React.js | • Réutilisable pour React Native (mobile). • Composants modulaires, state management (Redux). • Grande communauté, facilité de recrutement. |
| Backend API | Symfony (PHP) + API Platform | • Sécurité robuste (CSRF, XSS, injection SQL). • API Platform génère automatiquement une documentation OpenAPI → indispensable pour le client mobile. • ORM Doctrine performant pour les relations complexes (utilisateurs, compétences, sessions). • Adapté aux règles métier (matching, calcul de points). |
| Base de données | PostgreSQL | • Supporte JSONB (stockage flexible des disponibilités). • Contraintes d’intégrité référentielle. • Extension PostGIS pour géolocalisation (futur matching de proximité sur mobile). |
| Authentification | JWT (JSON Web Token) | • Stateless, compatible mobile. • Pas de dépendance aux cookies. • Révocation possible via Redis (blacklist). |
| Hébergement | AWS (EC2 + RDS + S3) | • Scalabilité verticale/horizontale. • RDS = backups automatiques. • S3 pour les images de profil et publications. • CDN CloudFront pour accélération mobile. |
| Cache / files | Redis | • Stockage des tokens blacklistés. • Files d’attente pour notifications push futures. • Très rapide, supporté nativement par Symfony. |
| CI/CD | GitHub Actions | • Tests automatisés (PHPUnit, Jest) avant déploiement. • Garantit la stabilité de l’API pour les deux clients (web et mobile). |

### 2.3 Justification synthétique vis-à-vis de l’évolutivité mobile

| Contrainte d’évolutivité | Solution technique | Pourquoi cela fonctionne |
| --- | --- | --- |
| Réutilisation du backend | API REST documentée (OpenAPI) | Une app mobile n’est qu’un client HTTP supplémentaire |
| Pas de refonte coûteuse | Logique métier 100% côté serveur | Matching, règles de gamification centralisées ; ni React ni l’app mobile n’ont à les recoder |
| Authentification compatible mobile | JWT + refresh token | Pas de dépendance aux cookies ; stockage local du token sur mobile |
| Performances sur mobile | Pagination, compression Gzip, CDN | Charges réduites, adaptées aux réseaux mobiles |
| Futures notifications push | API Symfony + Firebase Cloud Messaging | L’API expose un endpoint FCM pour l’app mobile |

### 2.4 Base de données – modèle conceptuel (principales tables)

- users (id, email, nom, prénom, bio, photo_url, rôle, token_jwt…)

- skills (id, nom, catégorie)

- user_skills (user_id, skill_id, niveau, certificat_auto)

- availabilities (user_id, jour, créneau_horaire)

- sessions (id, createur_id, skill_id, date, lieu, type, statut)

- participations (session_id, user_id, rôle ‘apprenant’/'enseignant')

- messages (id, expediteur_id, destinataire_id, contenu, date)

- posts (id, user_id, contenu, image_url, date, likes)

- badges (id, nom, condition)

- user_badges (user_id, badge_id, date_obtention)

- points_history (user_id, points, action, date)

## 3. ORGANISATION DU PROJET (PILOTAGE)

### 3.1 Rôles et RACI (Matrice de responsabilité)

| Phase / Tâche | Chef de projet | PO (MOA) | Lead Dev | Dev Front | Intégrateur | DevOps | Testeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog & user stories | A | R | C | I | I | I | I |
| Spécifications techniques | C | I | R | C | I | C | I |
| Développement back | C | I | R | I | I | C | C |
| Développement front | C | I | C | R | I | I | C |
| Intégration HTML/CSS | C | I | I | C | R | I | C |
| Tests & validation | I | A | C | C | C | I | R |
| Déploiement | C | I | R | I | I | R | I |

Légende : R = Responsable, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé

### 3.2 Tableau de charge prévisionnel (en jours)

| Rôle | Tâches principales | Charge (jours) | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Pilotage, reporting, CR clients, coordination | 6 | S1-S3 |
| Product Owner (MOA) | Définition besoin, user stories, validation | 4 | S1 |
| Lead développeur back | Architecture API, base de données, CI/CD | 10 | S1-S3 |
| Développeur back | Endpoints matching, sessions, gamification | 8 | S2-S3 |
| Développeur front (x2) | Composants React, consommation API, responsive | 7 chacun | S2-S3 |
| Intégrateur HTML/CSS | Maquettes → code HTML/CSS, accessibilité | 5 | S1-S2 |
| DevOps | Hébergement AWS, monitoring, sauvegardes | 3 | S1, S3 |
| Testeur / QA | Tests unitaires, intégration, régression | 4 | S2-S3 |
| Total |  | 50 jours·homme |  |

### 3.3 Rétroplanning (3 sprints de 1 semaine)

- Sprint 1 (J1-J3) : Setup API, authentification, gestion de profil, base HTML/CSS.

- Sprint 2 (J4-J6) : Moteur de matching, création de sessions, messagerie interne.

- Sprint 3 (J7-J9) : Gamification (badges, points), feed social, tests de charge et préparation démo.

## 4. BUDGET ESTIMATIF (VERSION APPROFONDIE GROUPE DÉVELOPPEUR)

### 4.1 Coûts humains (TJM indicatif France)

| Rôle | TJM (€ HT) | Charge (jours) | Total (€ HT) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead développeur back | 550 | 10 | 5 500 |
| Développeur back | 450 | 8 | 3 600 |
| Développeur front (x2) | 450 | 7 chacun | 6 300 |
| Intégrateur HTML/CSS | 350 | 5 | 1 750 |
| DevOps | 500 | 3 | 1 500 |
| Chef de projet | 500 | 6 | 3 000 |
| Product Owner (interne établissement) | 400 | 4 | 1 600 |
| Testeur / QA | 350 | 4 | 1 400 |
| Sous-total humains |  |  | 24 650 € |

### 4.2 Coûts matériels et outils (annuels)

| Poste | Détail | Coût HT (€) |
| --- | --- | --- |
| AWS EC2 (t3.micro) | 12 mois | 180 |
| AWS RDS (db.t3.micro) | 12 mois | 240 |
| AWS S3 + CloudFront | 100 Go + transfert | 66 |
| Nom de domaine | skillswap.etablissement.fr | 12 |
| Trello (Business, 5 utilisateurs) | 12 mois | 135 |
| Figma (équipe) | 12 mois | 144 |
| GitHub Pro (5 utilisateurs) | 12 mois | 200 |
| Certificat SSL | Let's Encrypt (gratuit) | 0 |
| Total matériel & outils |  | 977 € |

### 4.3 Budget total estimatif

- Total humains : 24 650 € HT

- Total matériel : 977 € HT

- Stratégie de lancement (flyers, affiches campus, événement) : 500 € HT

= 26 127 € HT (pour un MVP complet, hors maintenance annuelle – environ 20% du coût de développement)

## 5. COMPLÉMENTS OBLIGATOIRES POUR GROUPE DÉVELOPPEUR

### 5.1 Plan de staffing technique détaillé

| Rôle | Nombre | Niveau de compétence attendu | Justification du profil |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead développeur back | 1 | Expert Symfony, API Platform, PostgreSQL | Architecture, sécurité, performance, mentoring |
| Développeur back | 1 | Confirmé Symfony, JWT, Redis | Implémentation des endpoints (matching, sessions, gamification) |
| Développeur front (React) | 2 | Confirmé React, Redux, Axios | Construction des pages web, consommation API, responsive |
| Intégrateur HTML/CSS | 1 | Maîtrise Figma → HTML/CSS, responsive, accessibilité | Fidélité des maquettes, compatibilité mobile |
| DevOps | 1 (interne) | AWS, GitHub Actions, Linux | Déploiement, scaling, monitoring |
| Product Owner technique | 1 (étudiant) | Connaissance métier + bases techniques | Rédaction user stories, arbitrages fonctionnels |

### 5.2 Fiche d’analyse des besoins en compétences (techniques & soft skills)

Compétences techniques nécessaires :

- Backend : PHP 8+, Symfony 6+, API Platform, PostgreSQL, JWT, Redis, Composer

- Frontend : React 18+, JavaScript ES6+, Axios, React Router, Redux Toolkit

- Intégration : HTML5, CSS3, SASS, responsive design, maquette Figma → code

- Outils : Git (GitHub), Trello, Docker (environnement de développement)

- Tests : PHPUnit (back), Jest (front)

Soft skills requises :

- Autonomie et capacité à documenter son code (essentiel pour transmission mobile)

- Collaboration étroite entre front et back (définition des contrats d’API)

- Gestion du temps (sprints courts)

- Résolution collective de blocages techniques (mob programming)

Profils à mobiliser (recrutement fictif) :

- 2 étudiants en Master architecture logicielle (lead back + front)

- 2 étudiants en licence professionnelle développement web (front + intégration)

- 1 étudiant en école d’ingénieur spécialisé DevOps

### 5.3 Templates pour réunions internes et compte-rendu d’équipe

#### Ordre du jour type (Daily Scrum)

text

--- Daily Scrum SkillSwap - [DATE] ---

1. Points bloquants depuis la veille

2. Réalisations d’hier

3. Tâches du jour

4. Échéances proches

#### Procès-verbal type (réunion technique)

text

PV réunion – [DATE] – [OBJET]

Participants :

Décisions prises :

Actions à mener (responsable, deadline) :

Points de vigilance :

#### Exemple de CR d’un point d’équipe (à insérer dans le dossier final)

text

CR – Point équipe SkillSwap – Jour 2, 14h00

Participants : 5 devs + 1 PO

Décisions :

- Utilisation d’un DTO dédié pour l’endpoint matching.

- Upload d’images via S3 pré-signé (solution retenue).

Actions :

- Lead back : documenter l’API matching d’ici J2 soir.

- Dev front : adapter le composant d’upload.

Vigilance : la CI/CD doit être opérationnelle avant merge de la branche matching.

### 5.4 Note sur la gestion des flux de travail entre métier et technique

Problématique : comment organiser la collaboration entre les profils métier (MOA, PO) et les profils techniques (devs) pour garantir une API stable et réutilisable par le futur client mobile ?

Notre réponse :

- User stories rédigées par le PO au format Gherkin, validées par les devs avant sprint.

- Contract First : définition collective des endpoints API (Swagger) avant tout codage.

- Daily meeting de 15 min avec toute l’équipe (métier + technique) pour lever les ambiguïtés.

- Démo de fin de sprint : le métier valide sur l’environnement de staging.

- Binômage front/back sur les fonctionnalités critiques (ex: matching, gamification).

- Mob programming en cas de blocage technique (ex: algorithme de recommandation).

- Documentation systématique de l’API (OpenAPI) et des règles métier, consultable par les développeurs mobile ultérieurs.

Cette organisation garantit que le futur client mobile disposera d’une API claire, testée et documentée.

### 5.5 Décision sur la production technique (conformément au brief page 7)

Notre groupe majoritairement développeur produira :

- Intégration HTML/CSS responsive du site (toutes les pages clés : accueil, profil, recherche, messagerie, feed)

- Développement dynamique avec Symfony + base de données PostgreSQL (pas de CMS)

- Justification : cette architecture headless permet de réutiliser l’API pour l’application mobile future. Un CMS comme WordPress serait difficile à découpler proprement et peu adapté à une logique métier complexe (matching algorithmique, gamification). Symfony offre le contrôle total et la performance nécessaire.

## 6. ANNEXES POUR LE RENDEZ-VOUS CLIENT DU J2

### 6.1 Points d’attention à soulever lors du RDV client

- Freins étudiants : méfiance initiale sur l’échange de compétences → prévoir une beta fermée avec ambassadeurs étudiants.

- Freins administration : modération du feed social, conformité RGPD (données personnelles) → prévoir une charte d’utilisation et un dashboard de modération.

- Évolutivité : prévoir un versionnement de l’API (ex: /v1/, /v2/) dès le départ.

- Gamification : définir avec la direction les récompenses (réduction au CROUS, goodies, reconnaissance officielle).

### 6.2 Questions à poser au commanditaire

- Validez-vous l’architecture API-first (indispensable pour une future application mobile) ?

- Le budget estimé de 26 127 € HT est-il dans votre enveloppe ? Si non, quelles fonctionnalités souhaitez-vous prioriser (ex: gamification reportée en V2) ?

- Acceptez-vous l’utilisation d’AWS (ou imposez-vous un hébergement interne) ?

- Quel niveau de modération souhaitez-vous sur les sessions créées entre étudiants (automatique ou validation a priori) ?

## 7. PROCHAINES ÉTAPES (POST J2)

| Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Finaliser la documentation API (Swagger) | Lead dev | J2 soir |
| Lancer l’intégration HTML/CSS sur la base des maquettes Figma | Intégrateur | J3 matin |
| Préparer l’environnement Docker de développement | DevOps | J3 matin |
| Rédiger le compte-rendu du RDV client J2 | Chef de projet | J2 fin de journée |
| Préparer le support de présentation (PowerPoint) pour la soutenance | Toute l’équipe | J3 |
| Mettre à jour le Trello avec les tâches du sprint 1 | Chef de projet | J2 soir |

Document unifié et complet – conforme aux attendus du Jour 2 pour un groupe majoritairement développeur.
Ce livrable couvre l’intégralité des spécifications fonctionnelles et techniques, du pilotage, du budget et des compléments exigés par le brief.